## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Safe Route
Data:
25/02/2021
Grupo 7
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: SEMANA 1 – 26/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Criação da matriz de concorrência;
Criação do Project Model Canvas v1;
Criação do Personal Canvas v1;
Criação dos protótipos de tela;
Início da criação dos servidores na AWS.
  Frente Plataforma
  Configuração dos servidores na AWS.
  Frente Backend
  Frente Front end
  Frente Negócios
  Iniciar PPT de apresentação.
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 1 – 26/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Finalização da criação dos protótipos de tela.
Configuração do servidores na AWS
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Frente Front end
  Frente Negócios
  Iniciar PPT de apresentação.
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 1 – 26/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Tela de Login;
Tela de splash;
Implementação do load balance do frontend;
  Frente Plataforma
  Implementação do file server
  Frente Backend
  Desenvolver o backend do aplicativo para consumir a API do sistema.
  Frente Front end
  Desenvolver telas de cadastro.
  Frente Negócios
Farol do Projeto

## Slide 6
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Desenvolvimento do front da tela de denúncias
- Tela s/ integração
Desenvolvimento do backend da tela de denúncias
- Mock (JSON sem BD)
Desenvolvimento da integração do front com backend (denúncias)
Desenvolvimento do backend - Alerta de Socorro
Desenvolvimento dos grupos de locomoção próximos a usuária
06/05
13/05
20/05
27/05
Testes de telas
Finalização de ajustes necessários
Resolução de bugs
Semana 6
10/06
Treino para apresentação
Desenvolvimento da captura e exibição da localização da usuária
Integração do front dos grupos de locomoção próximos a usuária

## Slide 7
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Kickoff SP3 Apresentação do Projeto
Desenvolvimento do front das telas denúncias/notícias
- Telas s/ integração
Desenvolvimento do backend das telas denúncias e notícias
- Mock (JSON sem BD)
Desenvolvimento da integração do front com backend (denúncias/notícias)
Desenvolvimento do compartilhamento da localização de usuárias
Desenvolvimento dos grupos de locomoção próximos a usuárias
Desenvolvimento do backend - Alerta de Socorro
29/04
06/05
13/05
20/05
27/05
Testes de telas
Finalização de ajustes necessários
Resolução de bugs
Semana 6
03/06*
Treino para apresentação
XX/06
*Feriado de Corpus Christi